# Приложение

к  решению  Совета  сельского  поселения

Лагеревский  сельсовет  муниципального  района

Салаватский  район  Республики  Башкортостан

от  1 февраля 2017 года № 29

П  Л  А  Н

мероприятий  по благоустройству населенных  пунктов сельского  поселения  Лагеревский  сельсовет   муниципального района Салаватский  район    Республики  Башкортостан на  2017 год.

| № пп | Наименование мероприятий | Исполнитель, ответственное лицо | Привлекаемые средства | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| 1 | Благоустройство прилегающих к автодорогам территорий | Адм. сельского поселения, глава сельского поселения | за счет собственных средств | июнь |
| 2 | Отделка, ремонт фасадов зданий, учреждений, благоустройство закрепленных территорий | Руководители учреждений КФХ, ИП, администрация сельского поселения | за счет собственных средств | до 01.09. |
| 3 | Посадка деревьев | по плану лесничества, школы | за счет собственных средств | октябрь |
| 4 | Посадка кустарников | Хозяева усадьб, школы, | за счет собственных средств | май, сентябрь |
| 5. | Посадка цветочной рассады | население, школы, | за счет собственных средств | май |
| 6 | Очистка берегов рек от мусора | Школы, Администрация СП | за счет местн. бюджета | май, июнь |
| 7 | Благоустройство территорий кладбищ | Администрация СП, население | за счет местн. бюджета | до 01.10. |
| 8 | Устройство скотомогильников | Администрация СП, вет. служба | за счет собственных средств | июнь |
| 9 | Благоустройство санкционированных свалок | Администрация СП | за счет собственных средств | В течении года |
| 10 | Оформление цветников | Администрация СП, учреждения | за счет субботников | апрель |
| 11 | Благоустройство родников | Администрация, директора школ | за счет субботников | июль |
| 12 | Уличное освещение | Адм. сельского поселения | за счет местного бюджета | до 01.12. |
| 13 | Снос нежилых старых домов. | Хозяева домов | за счет собственных средств | В течении года |
| 14 | Экологическая акция «Чистый двор» | Глава СП, старосты, депутаты, директора школ. | за счет собственных средств | До 01.10. |
| 15 | Экологическая акция «Чистые реки» | Г лава СП, директор школы. | за счет собственных средств | До 01.10. |
| 16 | Установка дорожных знаков в с.Лагерево. | Глава СП | за счет собственных средств | До. 01.04. |
| 17 | Ремонт и облагораживание пожарного ДПО. | Глава СП ,ДПД. | за счет собственных средств | В течении года. 01.04. |
| 18 | Установка указателей местонахождений ТБО. | Глава СП | за счет собственных средств | апрель |
| 19 | Благоустройство территории прилегающей к административному зданию с.Лагерево. | Глава СП, сотрудники администрации. | Штакет Насибаш | В течении года |
| 20 | Упорядочение сенокосных угодий. На территории сельского поселения. | Глава СП, кадастр.инженер. | Увелич. налогов | до 30.06.2015 г. |
| 21 | Установка баннера ООПТ «Лагеревское болото» | Глава СП. | за счет собственных средств | апрель |

Исполнитель:  Управляющий делами:                                С.К.Арсланова       Тел.  2-77-31